AÜ Üksnurme üldkoosolek

13.08.2016

Osalejaid: 13

Lisaks volitusi: 4

Kokku 17 krunti esindatud, koosolek on esindusõiguslik.

Koosoleku juhataja: Indrek Kaus

Päevakord:

- Ühistu siseste teede remondi läbi viimine. Esitab Indrek Kaus. 


Otsus: "Viia läbi ühistu siseste teede (Tuisu tee ja Hange tee) remont eesmärgiga teha nad tolmuvabaks ja maksta osalustasu krundi kohta 300€." Poolt: 17 Vastu: 0 Erapooletu: 0


Täiendav info:

Objekt: Tuisu tee ja Hange tee pikad lõigud. Hange tee tupikud (3 tk) ei kuulu teostamisele.

Töö sisu: Teede profileerimine greideriga, purukruusast tasanduskihi tegemine, kahekordne pindamine graniitkillustikuga, mahasõitude tegemine kaevumaja teele ja Hange tee tupiktänavatele. Tuisu tee mahasõidud kruntide juurde ei kuulu teostamisele. Eelnevalt toimub Hange 10 ja Hange 12 krundi esise kraavi asendamine truubiga.

Töö teostamise aeg: mai-september 2017

Eelarve ja rahastamine: Projekti eeldatav maksumus vastavalt küsitud pakkumistele ~17 000€. Osalustasu  krundi kohta 300€. Ühistuliikmetelt osalustasu kogumine toimub perioodil 13.august-31.detsember 2016. Juhul kui 31.detsembriks ei ole kõik ühistuliikmed osalustasu maksnud siis makstakse maksnud liikmetele osalustasu tagasi ning teede remonti ei toimu.

Tööde teostaja:  teostaja valitakse hankekomisjoni (juhatus+revisjon+2 ühistuliiget) poolt välja hanke käigus jaanuar-märts 2017 jooksul.